|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dokumentnamn  Riskbedömning och handlingsplan – ombyggnation av maskinhall | |
| Företag  Ombyggnads AB | Datum  20XX-03-13 | Version  1.0 |
| Deltagare  Emma, Karl, Josef, Hedvig | Framtagen av  Karl | Godkänd av  Josef |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskkälla** | **Riskbedömning** | | | **Åtgärd** | **Ansvarig** | **Klart när?** | **Kontroll utfört. Datum.** |
| **låg** | **med** | **hög** |
| Placeringen av maskinerna medför att personalen får sitta still och ensam stora delar av arbetstiden |  |  | **x** | Planlösningen ses över och justeras. | Emma | v. 12 |  |
| Samma som ovan |  |  | **x** | Organisationen ses över vad gäller arbetslag, arbetstider och variation i arbetet. Utifrån det arbetet preciseras reglerna och rutinerna för ensamarbete. | Hedvig | v. 14 |  |
| Placeringen av maskinerna medför också att det blir fler tunga lyft. |  | **x** |  | Inventering av arbetshjälpmedel sant välja ut relevanta sådana. | Karl | v. 13 |  |

Gör så här:  
**1. Undersöka**: Samla in information och identifiera risker/riskkällor.   
**2. Riskbedöma**: Värdera risken utifrån hur allvarlig den är.   
**3. Åtgärda**: Föreslå åtgärder, värdera effekten av dem, skapa en handlingsplan och genomföra åtgärderna.   
**4. Kontrollera**: Kontrollera att åtgärderna har blivit gjorda och utvärdera om de har fått den effekt man ville.